

进贤县国家储备林建设项目实施方案
（送审稿）

为建设国家储备林，推动进贤县县森林资源的可持续发展，保  障国家林木资源安全，为确保进贤县国家储备林建设项目顺利实施， 特制定本方案。
一 、项目建设内容
(一)项目建设地址
进贤县民和镇、下埠集乡、白圩乡、长山晏乡、七里乡、前坊 镇、三阳集乡、二塘乡等8个重点林业乡(镇、场)。
(二)项目建设内容和规模
建设内容主要包括集约人工林栽培、现有林改培、中幼林抚育、 林下经济(套种)及等；建设总规模为10.0万亩，均为赎买集体商  品林经营。赎买主要是在全县重点林区乡镇的集体商品用材林地中， 选择立地条件较好的商品林，采取赎买(租赁)方式购(租)回国   有经营，用于新造林或进行改造培育。
①集约人工林栽培。在商品林中选择立地条件较好的近、成、 过熟林进行伐后更新造林，按照造林作业设计标准，选择用材树种， 开展集约人工林栽培面积2.15万亩，均为集体商品林。
②现有林改培。对现有针叶林、综合林进行疏(间)伐后，套 种闽楠、南酸枣、红豆杉、枫香等珍贵及乡土阔叶树，营造针阔(
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以珍贵乡土阔树种为主)混交林或阔叶(以珍贵乡土阔树种为主) 混交林；对立地条件较好，具有盖章潜力的油茶地产林实施抚育提 升改造。现有林改培总面积6.4万亩，均为集体商品林。
③中幼林抚育。对现有中幼林进行抚育管理，抚育面积1.45万 亩，均为集体商品林。
④林下经济。充分利用国有林业单位现有森林资源，发展黄栀 子、吴茱萸、枳壳和半夏等林下经济作物，种植面积0.1万亩。选 择在国家储备林经营范围内开展林下经济探索与发展。
⑤支撑体系建设。根据项目建设需要，建设林区道路1066公里  (其中林区公路新修66公里、作业林道新修1000公里),新建防火  林带66公里，购置森林消防常用工具66套、油锯22台、风力灭火机  22台、消防水枪22台、消防水车2辆；林业有害生物防治设备13套； 建立健全储备林资源监测和科技推广体系建设。
二、运作模式和资金筹措
(一)运作模式
本项目采用公司自营模式运作，由进贤县农文旅投资集团有限 公司(以下简称“农文旅公司”)为实施主体，具体承担本项目的投 融资、建设、管理和运营等职责。
(二)资金筹集与项目收益
1. 本项目总投资117816.66万元(经省林业局专家论证的项目建
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设方案总投资),建设资金由农文旅公司自筹资金，申请银行贷款方  式解决，项目还款来源为项目经营产生的自身收益，县农文旅可通   过母公司注资等方式增加农文旅公司流动性，不得新增地方政府隐  债。项目推进过程中如超项目总投资，超出部分由农文旅公司自筹。
2. 本项目产生的采伐收入、油茶销售收入、林下经济收入等归 农文旅公司所有。
三、项目资金管理和还款来源
(一)核算方式
本项目建设运营实行封闭运行，单独核算。
(二)账户管理
本项需严格落实专款专用，尤其是涉及赎买集体林地经营权的 (林地使用权，林木所有权和林木使用权),需按照流转协议约定事 项，确保群众利益不受侵犯，赎买资金必须支付至权利人指定收款 账户，由乡镇监管，按照法定流程分配使用。
(三)还款来源
本项目还款来源包括但不限于木材薪材销售收入，毛竹、竹笋 销售收入，油茶销售收入；林下经济种植收入等。相关收入应归集 并用于归还本项目贷款本息，如有不足的，由农文旅公司自筹资金 解决。
四、工期安排
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项目建设期：5年，即2023～2027年，完成集约人工林栽培、 现有林改培、中幼林抚育。基础设施建设同步进行。
项目经营期：35年，即2028～2062年，完成森林经营工作。
[bookmark: _GoBack]五、其他事项
(一)县林业局应指导农文旅公司严格按照进贤县国家储备林基 地建设项目建设方案开展项目建设，指导项目全生命周期管理，要 建好、管好、经营好本项目。
(二)县林业局、财政局、自然资源局、各乡镇、应协助进贤县 公司办理好相关权益的划转手续。
(三)各乡镇需指导村集体完善村集体决策流程，引导村民积极 参与国储林项目建设，做好政策宣讲和属地管理，监管相关资金， 确保群众权益不受侵犯。
(四)县发改委、住建局、自然资源局、林业局要按项目申报和  建设程序督促项目建设单位办理相关手续，确保项目建设程序手续  合法合规，要对项目建设及运营开展督导，确保项目质量符合要求。
(五)农文旅公司要健全项目全生命周期管理制度，以市场化推  进国储林项目建设，农文旅公司要对项目资金严格按照有关规定进  行管理和使用，如需招投标的必须严格按照有关规定履行相关手续。
(六)未尽事宜由县人民政府及相关部门出具相关文件明确本实 施方案下发后，本项目前期实施过程中有关事项与实施方案不一致
的，以本实施方案为准。

                          进贤县农文旅投资集团有限公司
                                  2026年9月2日
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